臺南市政府因應公共工程勞工短缺研商會議
會議紀錄
時 間：110年1月19日(星期二)上午9時30分
地 點：本府永華市政中心3樓南側會議室
主持人：邱副秘書長忠川
出席人員：詳簽到表 紀錄：徐惠亭
1. 主席致詞：(略)
2. 報告事項：
    1. 研考會：為解決營造業缺工問題，勞動部業於109年7月31日修正外國人從事就業服務法，針對公共工程部分，廠商與政府機關訂有工程契約，且符合下列條件，得申請聘僱外國人初次招募許可，詳附件。
      1. 工程契約總金額達新臺幣一億元以上，且工程期限達一年六個月以上。
      2. 工程契約總金額達新臺幣五千萬元以上，未達新臺幣一億元，且工程期限達一年六個月以上，經累計同一雇主承建其他公共工程契約總金額達新臺幣一億元以上。
決定：請各機關將勞動部於109年7月31日修正外國人從事就業服務法規定轉知施工廠商可依據法令引進外籍勞工，以增加施工人力。
    1. 工務局：報告本市公共工程因應缺工導致工程進度落後情形(含流標)及改善對策。
決定：
1. 請各機關參採桃園市政府、台中市政府及高雄市政府之發包預算單價方式，由設計單位參考營建物價及工程會工程價格資料庫及市價，並參考個案工程狀況編列發包預算辦理。
2. 春節前請各機關檢視工程契約符合付款部分，請廠商辦理請款作業，以活絡民間廠商資金運用，讓勞工能領到薪資，倘請款金額逾2千萬元以上，亦請先行知會財政稅務局，以利撥款作業。
3. 請各機關向中央申請補助時應考量工期、未來物價及工資上漲情形後再向中央爭取預算。
臨時動議：
教育局：施工中的工程案件是否可申請外籍移工？
決議：依據勞動部規定係由雇主申請外籍移工，如符合資格者皆可申請，不受限於工程狀態。其中外籍移工最長工作期間以3年為限，若工程工期未達3年則以竣工日為限。
散會：同日上午10時30分。